项目章程

* **项目名称**

青蓝家教网站

* **项目经理**

刘晓倩

* **项目背景**

经济发展，生活水平提高，家长对于孩子家教愈发重视，市场家教需求量大；大学生数量庞大，多数大学生有想要求职家教需求，但缺乏相关信息平台。

* **项目目标**

建设并运营一个连接家教和家长的大学生家教信息平台，为大学生和家长们提供可靠的家教信息发布平台，以及孩子的学情管理平台。

* **项目范围**
  + 家教信息发布：
  + 线上发布、完成作业：
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1月：产品进入总结测试阶段
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
* **签字**