2018．10月:组建核心团队和合作模式，小组讨论分工情况。

10.1前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

10.10前确定产品定位；

10.16前编写测试计划；

10.20前编写测试用例；

10.25前执行测试用例

10.30前提交bug

2018．11月：编写测试总结 报告

2018．11—12月：对接口测试进行编写

2019．1月：总结项目；