项目章程

* **项目名称**

大学生家教网

* **项目经理**

刘晓倩

* **项目背景**

石家庄市拥有大学、职技等学校在校生至少十万，同时某拥有大量的中学生和小学生。中学生和小学生存在对家教的需求，而大学生也希望在课余时间做家教。如今互联网的成熟以及学生群体早已熟悉互联网，可以通过构建服务石家庄地区的大学生群体和中小修生的家教网站来搭建这一桥梁，实现服务大学生家教、中小学生找家教的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个帮助中小学生找大学生家教的家教平台，为石家庄市所有在校大学生和在校中小学生提供便捷、及时的家教信息服务。

* **项目范围**
  + 大学生家教支持：发布信息、查看历史数据；
  + 中小学生：查看家教信息，发布找家教信息、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、家教推荐；
  + 管理员功能：家教审核、广告管理、推荐家教管理、上课安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．1月：组建网站建设团队，进入建设期；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**