项目章程

* **项目名称**

ShareMate分享平台

* **项目经理**

牛薇薇

* **项目背景**

随着网络时代的不断发展，很多人喜欢把自己的精彩瞬间晒到网络上，与更多的人分享。Share Mate提供了平台，用户可以将自己喜欢的文章、图片、视频、一些自己觉得很好用的东西写成笔记发布，其他人都可以浏览，进行评论、收藏、转发等，如果遇到知己，也可以互相关注，发送私信。不仅如此，用户也可以进行购物，购买自己喜欢的东西。

* **项目目标**

为用户分享生活的社区交流平台，为用户发现自己感兴趣的生活内容或者上传分享自己的心得以及完成线上购物提供基础平台。

**项目范围**

* + 公共功能：分享内容，浏览资源
  + 管理员功能：整理数据
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**